ПРОЄКТ

Про підсумки проходження опалювального періоду 2022-2023 років в житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла і житлових будинків сектора індивідуальної забудови та затвердження  заходів виконавчого  комітету  районної у м. Херсоні ради  щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

Відповідно до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області «Про початок опалювального періоду 2022-2023 років у м. Херсоні» від 25.11.2022 року         № 146-р, враховуючи положення законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від    10.12.2008 року № 620/378, статті 8, частини другої статті 10, статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було розпочато опалювальний сезон 2022-2023 років з 05.12.2022 року.

На території району з централізованим опаленням знаходиться 302 житлових будинки ОСББ, ЖБК та відомчого житла. Теплоносій на будинки отримуєть з 14 котелень,  16 теплових пунктів АТ «Херсонська ТЕЦ», 11 теплопунктів МКП «Херсонтеплоенерго» та 1 теплопункту ПП «Херсонтеплогенерація».

Опалювальний   період 2022-2023 років був нелегким, як для виробників теплової енергії, так і для споживачів, оскільки проходив в умовах воєнного стану та під обстрілами міста. Теплопостачальні підприємства працювали в умовах аварійних відключень електропостачання і  водопостачання,  також через обстріли  було  пошкоджено  зовнішні мережі та  теплові пункти підприємств. В наслідок вказаних причин відключалися від теплопостачання житлові будинки району.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення недоліків та забезпечення сталої роботи житлово-комунальних підприємств району в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, відповідно до рішення VII сесії Херсонської міської ради VIII скликання від 20.05.2021 року № 235 «Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті Херсоні рад та їхніх виконавчих органів та ліквідацію районних і місті Херсоне рад», керуючись ст.ст.59 та 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет районної у м. Херсоні ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію завідувача відділу з питань життєдіяльності району виконавчого комітету Суворовської районної  у м. Херсоні ради щодо підсумків проходження опалювального періоду 2022-2023 років в житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла та житлових будинків сектора індивідуальної забудови та затвердження  заходів виконавчого комітету районної у м. Херсоні ради  щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023  років, взяти до відома (додається).

2. Затвердити заходи виконавчого комітету районної  у м. Херсоні ради  щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (додається).

3. Визначити рівень проходження опалювального періоду 2022-2023 років у районі  задовільним.

4. Керівникам правлінь ОСББ, ЖБК та відомчого житла:

4.1. Проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо здійснення своєчасної оплати за отримані житлово-комунальні послуги та погашення заборгованості за минулі роки.

4.2 До 10.10.2023 придбати піщано-сольову суміш та підготувати інвентар  по боротьбі з ожеледицею та сніговими заметами.

5. Відділу з питань життєдіяльності району (КОНОВЕНКО М.):

5.1. Організувати контроль за підготовкою до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років житлових будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житла, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, рівня якості послуг населенню.

5.2. Довести дане рішення до відома керівників підприємств, установ та організацій, що мають відомче житло, голів правлінь ЖБК, ОСББ, голів квартальних комітетів району до 31 травня 2023 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради КАЛЮЖНОГО Д.

Голова районної

у м. Херсоні ради                                                	            Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

районної у м.Херсоні ради

від__________№ _______

З А Х О Д И

виконавчого комітету районної у м. Херсоні ради щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

1.Провести нараду з питань підготовки житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують житлові будинки, головами квартальних комітетів, головами правлінь ЖБК та ОСББ за участі представників газо-  та   теплопостачальних організацій.

Відповідальний: КАЛЮЖНИЙ Д, заступник голови   ради   з питань  діяльності   виконавчих органів ради

У термін  червень 2023

2.Проводити роз’яснювальну роботу з головами правлінь ЖБК та ОСББ  з питань впровадження енергоефективних заходів та участь у контролі за виконанням цільових програм затверджених міською радою.

Відповідальний: КОНОВЕНКО М.., завідувач відділу з питань життєдіяльності району

Постійно

3. Проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо економного витрачання води та енергоспоживання, своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

Відповідальні:    керівники  підприємств,  установ

та організацій усіх форм власності, що     обслуговують житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ, голови квартальних комітетів, спеціалісти відділу з питань життєдіяльності  району

Постійно

4. Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують  житлові будинки, голів  правлінь ЖБК та ОСББ здати за актами теплопостачальним організаціям внутрішньо-будинкові системи центрального опалення та отримати паспорти готовності  до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

Відповідальні:   керівники  підприємств,  установ

та організацій усіх форм власності, що   обслуговують житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ

У термін до 15.09.2023

5. Проводити систематичний дієвий контроль за здійсненням на місцях заходів щодо забезпечення стабільної роботи району в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

Відповідальний: КАЛЮЖНИЙ Д., заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Постійно

6.Зобов′язати керівників підприємств,  що  мають   на  балансі котельні,

забезпечити підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

Відповідальні:   керівники  підприємств,  установ

та    організацій   усіх  форм власності, що мають

на балансі котельні

У термін до 15.09.2023

7.Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують житлові будинки, голів правлінь ЖБК та ОСББ забезпечити наявність необхідної кількості піщано-соляної суміші та інвентарю для боротьби з ожеледицею.

Відповідальні: керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ

У термін до 15.09.2023

8.Організувати у зимовий період, силами мешканців багатоквартирних будинків та будинків сектора приватної забудови, очищення прилеглих територій до домоволодінь від снігу та ожеледі.

Відповідальні: голови правлінь ЖБК, ОСББ, голови квартальних комітетів та керівники відомчого житла

У разі необхідності

9.Забезпечити проведення низки протипожежних заходів з очищення балконів, підвалів, горищ багатоквартирних житлових будинків та  елементів вентиляційних систем, димоходів у будинках індивідуальної забудови.

Відповідальні: керівники підприємств, установ та організацій усіх  форм власності, що  обслуговують житлові будинки, голови правлінь   ЖБК, ОСББ,  квартальних комітетів

У термін до 15.09.2023

10. Забезпечити проведення моніторингу  за здійсненням   капітального ремонту житлових будинків ОСББ за умови фінансування з міського бюджету після закінчення бойових дій.

Відповідальні: спеціалісти сектора з питань                      житлового господарства відділу з питань життєдіяльності району.

У термін до 15.12.2023

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчих органів ради		            Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

районної у м.Херсоні ради

від__________№ _______

ДОВІДКА

Про підсумки проходження опалювального періоду 2022-2023 років в житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла та житлових будинків сектора індивідуальної забудови та затвердження заходів виконкому районної у                    м. Херсоні ради щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024  років.

Відповідно до розпорядження № 146 р від 25.11.2022 року начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району  Херсонської області з 05.12.2023 ротку було розпочато опалювальний період 2022-2023 років, теплоносій було завчасно подано на всі  житлові будинки.

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років було проведено ремонтні роботи на магістральних мережах АТ «Херсонська ТЕЦ», роботи здійснювалися шляхом «санації» аварійних ділянок, що дало можливість не проводити суцільну розкопку по мережах підприємства. Це дозволило зекономити кошти.

В районі на  302 житлові будинки ОСББ, ЖБК та відомчого житла  тепло подається централізовано підприємствами: КП «Херсонтеплоенерго»,  АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», ПП «Херсонтеплогенерація», 11будинків мають власні котельні, на 79 будинках встановлено  автономне опалення.

Опалювальний   період 2022-2023 років був найскладнішим сезоном, оскільки проходив в умовах воєнного стану.  одним з проблемних питань в районі були пориви на магістральних мережах АТ «Херсонська ТЕЦ», та пошкодження теплових пунктів МКП «ХТЕ» у зв’язку з бойовими діями.

Теплопостачальні підприємства працювали в умовах аварійних відключень електропостачання і  водопостачання,  також через обстріли  було  пошкоджено  зовнішні мережі та  теплові пункти підприємств. В наслідок вказаних причин, житлові будинки району, відключалися від теплопостачання. Завдяки злагодженої праці ремонтних бригад і усіх органів, що узгоджують та контролюють постачання тепла у житлові будинки району, ці відключення були короткострокові.

Але  22 житлових будинки, у результаті значних пошкоджень теплових пунктів КП «Херсонтеплоенерго», залишились без опалення. Більшість мешканців з цих будинків    виїхали, а тим мешканцям які залишилися, виконавчим комітетом районної у м.Херсоні ради було організовано  забезпечення  електричними обігрівачами  та ковдрами.

За опалювальний період, з питань порушення температурного режиму теплопостачання, надійшло 15 скарг від мешканців району. Всі скарги було вчасно розглянуто і надано відповіді.

З метою безаварійного проходження опалювального періоду 2023-2024 років і підвищення якості житлово-комунальних послуг розроблено заходи з підготовки житлових будинках відомчого житла, будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Питання підготовки до опалювального сезону  2023-2024 років знаходиться на особистому контролі у керівництва району.

Завідувач відділу

з питань життєдіяльності району                                             Марія КОНОВЕНКО