Проект в редакції 25.01.2019р.

Про  виконання районної програми

«Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури Суворовського

району на 2016-2020 роки» у  2018 році

Заслухавши інформацію завідувача відділу з питань життєдіяльності району Коновенко М.О. щодо організації благоустрою і забезпечення санітарного стану району, районна у м.Херсоні рада зазначає, що відділом життєдіяльності району виконувалася робота відповідно до делегованих міською радою повноважень, згідно з вимогами Законів України, Конституції України та іншими  розпорядчими документами.

Рішенням сесії районної у місті ради від 29.12.2015 року № 18 було затверджено районну програму «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на              2016-2020 роки» та кошторис видатків та календарний план до програми на 2018 рік (рішення сесії районної у місті ради від 26.12.2017 року № 168).

На виконання районної програми за кошти загального фонду районного бюджету у 2018 році з території району вивезено 153 стихійне сміттєзвалище, обсягом  1550,2  м3 на загальну  суму 301747,03 грн.

Також, протягом травня – жовтня 2018 року проводилися роботи з механізованого викошування зелених зон загальною площею – 188856  м2                 (з них  56656,8 м2  - ділянки з карантинними бур’янами), на загальну суму 235017,13 грн.

У 2018 році було організовано та проведено весняний та осінній двомісячники щодо благоустрою району, у якому взяли участь представники підприємств, установ, організацій усіх форм  власності, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, житлово - будівельних кооперативів, відомчого житла,  мешканці сектора індивідуальної забудови.

У результаті проведеної роботи, упорядковано 838,52 тис.м2 прилеглої території, висаджено 2748 дерев та 7850 кущів, розбито 9350м2 квітників, відремонтовано 15 дитячих майданчиків та встановлено два на території будинків ОСББ та один у секторі приватної забудови.

Згідно з розпорядженням голови Суворовської районної у м.Херсоні ради від 11.05.2016 року № 32-в «Про закріплення відповідальних працівників виконавчих органів районної у м. Херсоні ради за кварталами сектора індивідуальної забудови району з контролю за благоустроєм та санітарним станом» (зі змінами та доповненнями), спеціалістами виконавчих органів,  спільно з головами квартальних комітетів, проводилися рейди по кварталах району, за результатами яких надано 2268 попереджень.

Виходячи з викладеного вище, відповідно до ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна у м.Херсоні рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію завідувача відділу з питань життєдіяльності району Коновенко М.О. «Про виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки» у 2018 році, узяти до відома.

2. Відділу з питань життєдіяльності району продовжувати роботу з благоустрою та забезпечення санітарного стану району.

3. Рішення висвітлити на офіційному сайті Суворовської районної у м.Херсоні ради та її виконавчих органів.

Голова районної

у м.Херсоні ради								А.В.Задніпряний

Інформація про стан виконання районної програми

«Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки» у 2018 році

Відповідно до делегованих повноважень та з метою утримання в належному санітарному стані території Суворовського району, поліпшення його естетичного вигляду, ліквідації стихійних звалищ, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, ремонту доріг, рішенням сесії районної у місті ради від  29.12.2015 року № 18, було затверджено районну програму «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки».

На виконання зазначеної районної програми  у 2018 році керівництвом та спеціалістами відділу з питань життєдіяльності району щотижнево проводилися об’їзди з перевірки санітарного стану території району, за результатами яких було проведено 17 засідань постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними стихійними сміттєзвалищами на території Суворовського району.

За рахунок коштів загального фонду бюджету Суворовського району у                   2018  році було вивезено  153 стихійне сміттєзвалище, об’ємом 1550,2 м3 на загальну  суму  301747,03 грн.

Також, протягом травня – жовтня 2018 року проводилися роботи з механізованого викошування зелених зон загальною площею - 188856 м2                     (з них  56656,8 м2  - ділянки з карантинними бур’янами), на загальну суму 235017,13 грн.

У 2018 році було проведено весняний та осінній двомісячники з благоустрою та санітарного очищення території району.

У проведених двомісячниках взяли участь мешканці району сектора індивідуальної забудови, представники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, житлово - будівельних кооперативів,  відомчого житла.

За час проведення зазначених двомісячників було впорядковано               838,52 тис.м2  прилеглої території, висаджено 2748 дерев та 7850 кущів, розбито 9350м2 квітників. Також, було відремонтовано 15 дитячих майданчиків та встановлено два нових на території будинків ОСББ та один у секторі приватної забудови.

В листопаді поточного року на кварталах №2,№10,№19  мешканцями кварталів спільно з головами квартальних комітетів висаджено 85 дерев клену.

Протягом вегетаційного періоду амброзії полинолистої проводилася роз’яснювальна робота з населенням і керівниками підприємств та організацій усіх форм власності  щодо своєчасного вжиття заходів із знищення бур’янів, косіння газонів та ліквідації амброзії на прилеглій до домоволодінь, підприємств та організацій територій.

У серпні 2018 року за ініціативи виконавчого комітету Суворовської районної у м. Херсоні ради було проведено виїзну комісію з перевірки санітарного стану та благоустрою на вул. 8-а Польова у складі  спеціалістів управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держспоживслужби в Херсонській області, спеціалістів відділу з питань  життєдіяльності Суворовського району, журналістів телеканалу «Скіфія» та голови квартального комітету № 19.

Відповідно до розпорядження голови районної у місті ради від                  11.05.2016 року №32-в «Про закріплення відповідальних працівників виконавчих органів районної  у місті ради за кварталами сектора індивідуальної забудови району з контролю за благоустроєм та санітарним станом» (із змінами та доповненнями) спеціалістами виконавчих органів,  спільно з головами квартальних комітетів, проводилися рейди з перевірки санітарного стану кварталів району. Порушникам санітарного стану надано 2365 попереджень.

За ініціативи відділу з питань життєдіяльності району  з початку             2018 року відбулося 13 виїзних засідань комісій, в яких взяли участь депутати Суворовського району, представники департаменту житлово-комунального господарства міської ради, керівники керуючих компаній  району, голови правління ОСББ та представники підрядних організацій з вивозу ТПВ,  з наступних питань:

- перевірка наявності договорів на вивезення твердих побутових відходів у комерційних підприємств;

- надання населенню якісної послуги з вивезення сміття та  утримання прибудинкової території у належному санітарному стані;

- визначення місця розташування на прибудинкових територіях контейнерів для ТПВ.

За результатами проведеної роботи комісій, було додатково укладено 86 договорів на вивезення твердих побутових відходів.

За ініціативи голів квартальних комітетів у 2018 році в секторі індивідуальної забудови було встановлено 34 контейнерів для збору                       ПЕТ-пляшки. На сьогодні в  районі встановлено 247 контейнерів.

Разом з головами квартальних комітетів постійно контролювалася робота підрядних організацій щодо дотримання графіків вивезення твердих побутових відходів та якості надання послуг.

З метою координації дій, забезпечення злагодженості у роботі та  попередження утворення стихійних сміттєзвалищ було проведено 6 спільних  нарад за участі голів квартальних комітетів та підрядних організацій.

Питання благоустрою, забезпечення в належному санітарному стані території району (ліквідація стихійних сміттєзвалищ, механізованого викошування зелених зон, ліквідація карантинних бур’янів) знаходяться на постійному контролі керівництва районної у м.Херсоні ради та працівників відділу з питань життєдіяльності району.

Завідувач відділу з питань

життєдіяльності району						М.О.Коновенко