Про погодження проекту кошторису

видатків та календарного плану

районної програми "Благоустрій,

розвиток інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури Суворовського району

на 2016-2020 роки» на 2017 рік

Рішенням сесії районної у м.Херсоні ради від 29.12.2015 року № 18 було затверджено районну програму «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки».

З метою благоустрою та утримання в належному санітарному стані території району, керуючись Бюджетним кодексом України та ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет районної у м.Херсоні ради

В И Р І Ш И В:

1 Погодити проект кошторису видатків на виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, Суворовського району на 2016-2020 роки» на 2017 рік, що додається.

2.Погодити календарний план кошторису видатків на виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки»  на 2017 рік, що додається.

3. Дане рішення внести на розгляд чергової сесії районної у м.Херсоні ради.

4. Рішення висвітлити на офіційному сайті Суворовської районної у м.Херсоні ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Калюжного Д.А.

Голова районної

у м.Херсоні ради							А.В.Задніпряний

ПОГОДЖЕНО

рішення виконкому

районної у  м.Херсоні ради

від______________№___

К О Ш Т О Р И С       В И Д А Т К І В

на виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Суворовського району на 2016-2020 роки» на 2017 рік

| № п/п | Найменування заходів | Розпорядник | Загальний фонд бюджету району у місті (грн.) | За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення | Виконком районної у м.Херсоні ради |  | 1500000,00 |
| 2. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | Виконком районної у м.Херсоні ради | 2000000,00 |  |
| 3. | Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (повалення дерев механізовано) | Виконком районної у м.Херсоні ради |  | 50000,00 |
| 4. | Механічне викошування зелених зон | Виконком районної у м.Херсоні ради | 50000,00 |  |
| 5. | Ліквідація стихійних звалищ | Виконком районної у м.Херсоні ради | 198000,00 |  |
|  | Усього: |  | 2248000,00 | 1550000,00 |

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради – 						Д.А.Калюжний

ПОГОДЖЕНО

рішення виконкому районної

у м.Херсоні ради

від______________№___

Календарний план кошторису видатків

на виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Суворовського району на 2016-2020 роки» на 2017 рік

| № п/п | Показники | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За рахунок загального фонду (грн.) |
| 1. | Ліквідація стихійних звалищ | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 198000,00 |
| 2. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів |  |  | 285714,00 | 285714,00 | 285714,00 | 285714,00 | 285714,00 | 285714,00 | 285716,00 |  |  |  | 2000000,00 |
| 3. | Механізоване викошування зелених зон |  |  |  |  | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8335 |  |  | 50000,00 |
|  | Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2248000,00 |

За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) (грн.)

| 4. | Капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення |  |  |  | 214285,00 | 214285,00 | 214285,00 | 214285,00 | 214285,00 | 214285,00 | 214290,00 |  |  | 1500000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (повалення дерев механізовано) |  |  |  | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7148 |  |  | 50000,00 |
|  | Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550000,00 |

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчих органів ради 											Д.А.Калюжний