Про підсумки проходження опалювального періоду 2017/18 років в житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла та житлових будинків сектора індивідуальної забудови та затвердження  заходів виконкому районної у м.Херсоні ради щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

Відповідно до Наказу Міністерства житлово-комунального госпо-  дарства України від 10.12.2008 року № 620/378 та розпорядження міського голови «Про початок опалювального періоду 2017/2018 років в у м. Херсоні» від 26.10.17 № 677-р було розпочато опалювальний сезон 2017/2018 років з 27.10.2017 року.

На території району з центральним опаленням наявні 283 житлові будинки ОСББ, ЖБК та відомчого житла. Теплоносій отримується з 14 котелень, 16 теплових пунктів ПАТ «Херсонська ТЕЦ», 11 теплопунктів МКП «Херсонтеплоенерго»  та теплопункту ПП «Теплогенерація».

Протягом опалювального періоду 2017/18 років відбувалися короткострокові зупинки ЦТП-70, ЦТП-54. Були мало чисельні скарги щодо якості надання послуг теплопостачання житлових будинків району.

В цілому проходження опалювального періоду 2017/2018 років відбувалося стабільно, без перебоїв в теплопостачанні.

Відповідно до Цивільного Кодексу України, та керуючись ст.59 та ст.73 Закону   України   «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»,  виконавчий комітет районної у м.Херсоні ради:

В И Р І Ш И В :

1.Визначити рівень проходження опалювального періоду 2017/2018 років у районі  стабільним, а роботу керівників правлінь ОСББ, ЖБК, відомчого житла з питання надання мешканцям житлових будинків послуг із теплопостачання  належною.

2.Затвердити заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що розташовані на території району, до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 років (додається).

3. Керівникам правлінь ОСББ, ЖБК та відомчого житла:

3.1. З метою впровадження заходів збереження ресурсів та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків проводити роз’яснювальну роботу щодо участі в  урядовій програмі «Теплі кредити».

3.2. Продовжити роз’яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо здійснення своєчасної оплати за отримані житлово-комунальні послуги та погашення заборгованості за минулі роки.

4. Відділу з питань життєдіяльності району (Коновенко М.О.):

4.1.Організувати дієвий контроль за своєчасною та якісною підготовкою до осінньо-зимового періоду 2018/2019 років житлових будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житла, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, рівня  якості послуг населенню.

4.2. Довести дане рішення до відома керівників підприємств, установ та організацій, що мають відомче житло, голів правлінь ЖБК, ОСББ, голів квартальних комітетів району до 01 червня 2018 року.

5.Управлінню праці та соціального захисту населення        (Безкоровайна А.П.) продовжити призначати адресну грошову допомогу пільговим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу, відповідно до чинного законодавства.

6.  Рішення виконавчого комітету районної ради від 14.04.2017 року        № 36 «Про хід виконання заходів щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років» визнати таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради   Калюжного Д.А.

Голова районної

у м.Херсоні ради                                                                      А.В. Задніпряний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  виконавчого комітету

районної у м.Херсоні ради

від______________ №_____

З А Х О Д И

щодо контролю за підготовкою

до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

1. Відповідно до Цивільного Кодексу України,   Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378   керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, головам правлінь ЖБК та ОСББ, розташованих на території району, розробити та затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років.

Відповідальні: керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають відомче житло, голови правлінь ЖБК, ОСББ

У термін до 01.06 .2018

2. Провести нараду з питань підготовки житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, головами квартальних комітетів, головами правлінь ЖБК та ОСББ за участі представників газо- та   теплопостачальних організацій.

Відповідальний: Калюжний Д.А.,   заступник

голови   ради   з питань   діяльності     виконавчих

органів ради

У термін до 01.06.2018

3.Проводити роз’яснювальну роботу з головами правлінь ЖБК та ОСББ  з питань впровадження енергоефективних заходів та участь у контролі за виконанням цільових програм затверджених міською радою.

Відповідальний: Коновенко М,О., завідувач відділу з питань життєдіяльності району

Постійно

4. Проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо економного витрачання води та енергоспоживання, своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

Відповідальні:    керівники  підприємств,   установ

та організацій  усіх  форм  власності,  що   мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь ЖБК,  ОСББ, голови квартальних комітетів, спеціалісти відділу з питань життєдіяльності району

Постійно

5. Зобов′язати керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, голів  правлінь ЖБК та ОСББ здати за актами теплопостачальним організаціям внутрішньо-будинкові системи центрального опалення та отримати паспорти готовності  до початку опалювального сезону 2018/2019 років.

Відповідальні:   керівники    підприємств,    установ

та організацій   усіх  форм  власності,   що   мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ

У термін до 17.09.2018

6. Проводити систематичний дієвий контроль за здійсненням на місцях заходів щодо забезпечення надання необхідного рівня та якості послуг теплопостачання житлових будинків району в осінньо-зимовий період 2018/2019 років, координацію діяльності з даних питань підприємств, установ та організацій незалежно від  підпорядкування.

Відповідальний: Калюжний Д.А., заступник

голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Постійно

7.Зобов′язати керівників підприємств,  що  мають  на  балансі котельні,

забезпечити підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років.

Відповідальні:   керівники  підприємств,     установ

та    організацій   усіх    форм власності, що мають

на балансі котельні

У термін до 17.09.2018

8.Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, голів правлінь ЖБК та ОСББ забезпечити наявність необхідної кількості піщано-соляної суміші та інвентарю для боротьби з ожеледицею.

Відповідальні: керівники підприємств, установ

та   організацій усіх   форм власності,  що   мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ

У термін до 17.09.2018

9. Організувати силами мешканців багатоквартирних будинків та будинків сектора приватної забудови очищення прилеглих територій до домоволодінь від снігу та ожеледі.

Відповідальні: голови правлінь ЖБК, ОСББ, голови квартальних комітетів та керівники відомчого житла

У разі необхідності

10.Забезпечити проведення низки протипожежних заходів з очищення балконів, підвалів, горищ багатоквартирних житлових будинків та димоходів у будинках індивідуальної забудови.

Відповідальні: керівники підприємств, установ

та організацій   усіх   форм власності,   що   мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь   ЖБК,

ОСББ,  квартальних комітетів

У термін до 17.09.2018

11. Забезпечити проведення моніторингу  за здійсненням   капітального ремонту житлових будинків ОСББ за умови фінансування з міського бюджету.

Відповідальні: спеціалісти сектора з питань                      житлового господарства відділу з питань життєдіяльності району.

У термін до 14.12.2018

12. Забеспечити надання адресної грошової допомоги пільговим категоріям громадян, у разі їх звернення, на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Відповідальна: Безкоровайна А.П, начальник управління праці та соціального захисту населення

У термін до 01.09. 2018

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчих органів ради		                       Калюжний Д.А.