03.04.2024 рік		№ 444

Про підсумки проходження опалювального періоду 2023-2024 років в житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла і житлових будинків сектора індивідуальної забудови та затвердження  заходів виконавчого  комітету  районної у м. Херсоні ради  щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Відповідно до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області «Про організацію заходів щодо початку опалювального періоду 2023-2024 років на території Херсонської міської територіальної громади»  від 17.11.2023 року № 685- р , враховуючи положення законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від  10.12.2008 року № 620/378, статті 8, частини другої статті 10, статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було розпочато опалювальний сезон 2023-2024 років з 21.11.2023 року.

На території району з централізованим опаленням знаходиться 302 житлових будинки ОСББ, ЖБК та відомчого житла. Теплоносій на будинки подається з 14 котелень,  16 теплових пунктів АТ «Херсонська ТЕЦ», 11 теплопунктів МКП «Херсонтеплоенерго» та 1 теплопункту ПП «Херсонтеплогенерація».

Опалювальний період 2023 - 2024років пройшов стабільно, але були і  складнощі. Пошкодження магістральної мережі теплопостачання та внутрішньо-будинкових систем  спричинених обстрілами, на деякій час залишали житлові будинку району без опалення. Мешканцям цих будинків виконкомом районної у місті ради було організовано  видачу 150 електричних обігрівачів.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення недоліків та забезпечення сталої роботи житлово-комунальних підприємств району в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, відповідно до рішення VII сесії Херсонської міської ради VIII скликання від 20.05.2021 року № 235 «Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті Херсоні рад та їхніх виконавчих органів та ліквідацію районних і місті Херсоне рад», керуючись ст.ст.59 та 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет районної у м. Херсоні ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію про підсумки проходження опалювального періоду                   2023-2024 років в житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла та житлових будинків сектора індивідуальної забудови, взяти до відома (додається).

2. Затвердити заходи виконавчого комітету районної  у м. Херсоні ради  щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (додається).

3. Вважати проходження опалювального періоду 2023-2024 років у районі  задовільним.

4. Керівникам правлінь ОСББ, ЖБК та відомчого житла:

4.1. Проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо здійснення своєчасної оплати за отримані житлово-комунальні послуги та погашення заборгованості за минулі роки.

4.2 До 10.10.2024 року придбати піщано-сольову суміш та підготувати інвентар  по боротьбі з ожеледицею та сніговими заметами.

5. Відділу з питань життєдіяльності району:

5.1. Організувати контроль за підготовкою до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років житлових будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житла, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, надання  якісних послуг населенню.

5.2. Довести дане рішення до відома керівників підприємств, установ та організацій, що мають відомче житло, голів правлінь ЖБК, ОСББ, голів квартальних комітетів району до 1 травня 2024 року.

6. Дане рішення висвітлити  на  офіційному  сайті  Суворовської  районної   у м.Херсоні ради та її виконавчих органів.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради КАЛЮЖНОГО Д.

Голова районної

у м. Херсоні ради                                                	            Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

районної у м.Херсоні ради

від__________№ _______

З А Х О Д И

виконавчого комітету районної у м. Херсоні ради щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

1.Провести нараду з питань підготовки житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують житлові будинки, головами квартальних комітетів, головами правлінь ЖБК та ОСББ за участі представників     теплопостачальних організацій.

Відповідальний: КАЛЮЖНИЙ Д, заступник голови   ради   з питань  діяльності   виконавчих органів ради

У термін  червень 2024

2.Проводити роз’яснювальну роботу з головами правлінь ЖБК та ОСББ  з питань впровадження енергоефективних заходів та участі у контролі за виконанням цільових програм затверджених міською радою.

Відповідальний: КОНОВЕНКО М..,заступник  завідувача, завідувач сектора з питань житлового господарства району відділу з питань життєдіяльності району

Постійно

3. Проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо економного витрачання води та енергоспоживання, своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги.

Відповідальні:    керівники  підприємств,  установ

та організацій усіх форм власності, що     обслуговують житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ, голови квартальних комітетів, спеціалісти відділу з питань життєдіяльності  району

Постійно

4. Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують  житлові будинки, голів  правлінь ЖБК та ОСББ провести гідравлічне випробування та промивку систем опалення, здати за актами теплопостачальним організаціям внутрішньо-будинкові системи центрального опалення та отримати паспорти готовності до початку опалювального сезону 2024-2025 років.

Відповідальні:   керівники  підприємств,  установ

та організацій усіх форм власності, що   обслуговують житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ

У термін до 15.09.2024

5. Проводити систематичний дієвий контроль за здійсненням на місцях заходів щодо забезпечення стабільної роботи району в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Відповідальний: КАЛЮЖНИЙ Д., заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Постійно

6. Зобов′язати  керівників  підприємств,  що  мають   на  балансі  котельні,

забезпечити підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

Відповідальні:   керівники  підприємств,  установ

та    організацій   усіх  форм власності, що мають

на балансі котельні

У термін до 15.09.2024

7.Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують житлові будинки, голів правлінь ЖБК та ОСББ забезпечити наявність необхідної кількості піщано-соляної суміші та інвентарю для боротьби з ожеледицею.

Відповідальні: керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ

У термін до 10.10.2024

8.Організувати у зимовий період, силами мешканців багатоквартирних будинків та будинків сектора приватної забудови, очищення прилеглих територій до домоволодінь від снігу та ожеледі.

Відповідальні: голови правлінь ЖБК, ОСББ, голови квартальних комітетів та керівники відомчого житла

У разі необхідності

9.Забезпечити проведення низки протипожежних заходів з очищення балконів, підвалів, горищ багатоквартирних житлових будинків та  елементів вентиляційних систем, димоходів у будинках індивідуальної забудови.

Відповідальні: керівники підприємств, установ та організацій усіх  форм власності, що  обслуговують житлові будинки, голови правлінь   ЖБК, ОСББ,  квартальних комітетів

У термін до 15.09.2024

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчих органів ради		            Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

районної у м.Херсоні ради

від__________№ _______

ДОВІДКА

Про підсумки проходження опалювального періоду 2023-2024 років в житлових будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла та житлових будинків сектора індивідуальної забудови та затвердження заходів виконкому районної у                    м. Херсоні ради щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період                    2024-2025  років.

Відповідно до розпорядження № 685-р від 17.11.2023 року начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району  Херсонської області з 21.11.2023 року було розпочато опалювальний період 2023-2024 років, теплоносій було завчасно подано  на житлові будинки.

В Центральному районі знаходиться  302 житлових будинки ОСББ,           ЖБК та відомчого житла, на які подається централізоване                     теплопостачання підприємствами: МКП «Херсонтеплоенерго», АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», ПП «Херсонтеплогенерація», 11 будинків мають власні котельні,  у 79 будинках встановлено  автономне опалення.

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років теплопостачальними підприємствами АТ «Херсонська ТЕЦ», МКП «Херсонтеплоенерго» було проведено ремонтні роботи на магістральних мережах за адресами: просп. Незалежності, вул.Студентська, вул.Гімназична, вул.Маяковського, вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, просп.200-річчя Херсона. Також завдяки спільної роботи спеціалістів райвиконкому, голів ОСББ, ЖБК та відомчого житла, представників теплопостачальних організацій,  житлові будинки  було своєчасно підготовлено до опалювального періоду 2023-2024 років.

Опалювальний   період 2023-2024 років, в умовах воєнного стану, загалом пройшов стабільно. Але виникали складнощі  через  пошкодження магістральних мереж теплопостачання та внутрішньо-будинкових систем  спричинених обстрілами, тому на деякій час житлові будинку району залишалися без опалення. Завдяки злагодженої  роботи ремонтних бригад і усіх органів, що узгоджують та контролюють постачання тепла у житлові будинки, ремонтні роботи проводилися якісно і в короткі терміни. Протягом опалювального сезону аварійних ситуацій, що призвели б до тривалого перебою у наданні послуги теплопостачання, не виникало.

У Центральному районі, за заявами керівників 24 житлових будинків, з них: 23 будинки, що отримують теплоносій від АТ «ХТЕЦ» і 1 будинок  від МКП «ХТЕ»,  відмовились від послуг централізованого опалення  з причини відсутності більшості мешканців будинків. 28 житлових будинки, які розташовані в прибережній зоні району, у зв’язку із значними пошкодженнями теплових підстанцій та магістральних мереж через обстріли з боку рф, залишились без тепла на увесь період.. Мешканцям, які не виїхали з цих будинків, виконавчим комітетом районної у м.Херсоні ради було організовано   видачу  150 електричних обігрівачів.

За опалювальний період, з питань порушення температурного режиму теплопостачання, надійшло 16 скарг від мешканців району. Всі скарги було вчасно розглянуто і надано відповіді по суті питання.

Враховуючи недоліки, що мали місце у минулому опалювальному періоді,  з метою своєчасного та якісного виконання робіт з підготовки житлових будинків відомчого житла, будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до опалювального періоду 2024-2025 років розроблено заходи з підготовки до наступного опалювального сезону.

Питання підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років знаходиться на особистому контролі у керівництва району.

Заступник завідувача відділу,

завідувач сектора з питань житлового

господарства району відділу

з питань життєдіяльності району                                             Марія КОНОВЕНКО