від 24.12.2020р.                                                                              № 19

Про затвердження районної

програми "Благоустрій території

Суворовського району на 2021-2025 роки»

# та кошторису видатків 2021 рік на її виконання

З метою поліпшення благоустрою та утримання в належному санітарному стані території району, на виконання Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи», на підставі рішення X сесії Херсонської міської ради VII скликання від 17.10.2016 року № 383 «Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті Херсоні рад та їхніх виконавчих органів», керуючись Бюджетним кодексом України та ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна  у м.Херсоні рада

В И Р І Ш И ЛА:

1.  Затвердити районну програму «Благоустрій території Суворовського району на 2021-2025 роки»  (додаток 1).

2. Затвердити кошторис видатків на виконання районної програми «Благоустрій території  Суворовського району на 2021-2025 роки» на 2021 рік  (Додаток 3).

3. Затвердити  календарний план до кошторису видатків на виконання районної програми «Благоустрій території Суворовського району на                      2021-2025 роки» на  2021 рік  (3одаток 3).

4. Передбачити у бюджеті районної у м.Херсоні ради на 2021 рік кошти на виконання цієї програми у межах фінансових ресурсів бюджету.

5. Контроль за виконанням районної програми та кошторису видатків покласти на постійні комісії з питань планування розвитку району, обліку, бюджету та фінансів та з питань життєдіяльності району.

6. Рішення висвітлити на офіційному сайті Суворовської районної у м.Херсоні ради та її виконавчих органів.

Голова районної

у м. Херсоні ради					                        Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

Додаток № 1

до рішення ІІІ сесії районної

у м.Херсоні ради VIІІ скликання

від 24.12.2020р. № 19

П Р О Г Р А М А

"Благоустрій території Суворовського району

на 2021-2025 роки»

- Загальні положення

Благоустрій району – це комплекс заходів з утримання інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення району тощо.

Програму благоустрою розроблено на виконання Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів",   "Про відходи» та на підставі  рішення X сесії Херсонської міської ради VII скликання від 17.10.2016 року № 383 «Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті Херсоні рад та їхніх виконавчих органів».

Фінансування робіт із благоустрою району проводиться за рахунок загального  фонду бюджету району у місті.

Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями.

2. Мета Програми

Основною метою Програми  благоустрою є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання території  району в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду,  озеленення, збереження об'єктів загального користування, ліквідації стихійних звалищ.

Програмою благоустрою передбачається проведення конкретної роботи в наступних напрямах:

- капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (видалення аварійних  дерев у секторі індивідуальної забудови);

-  ліквідація стихійних звалищ;

- дереводробіння;

- механізоване викошування зелених зон та ліквідація карантинних бур’янів.

- Строки та етапи виконання Програми

Програма розроблена на п’ять років  (2021-2025 роки), з переліком заходів щодо виконання Програми згідно з додатками.

4. Ресурсне забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є кошти загального фонду бюджету району у місті.

Обсяги коштів, необхідних для реалізації Програми, викладено в додатках до Програми.

5.Основні Програмні заходи:

- Організація благоустрою в секторі індивідуальної забудови;

- Контроль за благоустроєм  і санітарним станом територій, прилеглих до підприємств, установ та організацій;

- Проведення нарад з головами ОСББ та квартальних комітетів з питань благоустрою та   санітарного стану   території району;

- Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (видалення аварійних  дерев у секторі індивідуальної забудови);

- Механізоване викошування зелених зон та ліквідація карантинних бур’янів;

- Санітарне очищення та озеленення району;

- Проведення роз’яснювальної роботи з головами ОСББ щодо встановлення контейнерних майданчиків та впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;

- Перевірка якості послуг, що надаються підрядними організаціями населенню з вивезення ТПВ;

- Запобігання виникненню та ліквідація стихійних звалищ на території району;

- Організація та проведення комісій з перевірки санітарного стану прилеглих до будинків територій;

- Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо дотримання Правил благоустрою міста Херсона;

- Проведення рейдів з перевірки  санітарного стану району;

- Організація та проведення в районі двомісячників з благоустрою, «чистих четвергів», суботників, «Днів довкілля»;

- Залучення учнів, студентської молоді, громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;

- Розгляд звернень, пропозицій, заяв і скарг мешканців стосовно питань благоустрою району.

6. Контроль за  виконанням Програми

6.1. Контроль за виконанням Програми покладається на відділ з питань життєдіяльності району виконавчого комітету районної у м.Херсоні ради та постійні комісії районної у м.Херсоні ради:

-  з питань життєдіяльності району;

-   з  планування розвитку району, обліку, бюджету та фінансів;

6.2. Відділ з питань життєдіяльності району виконавчого комітету районної у місті ради, у разі необхідності, готує проекти рішень щодо змін та доповнень у виконанні і фінансуванні Програми.

6.3. Термін звітності – один раз на рік.

7. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість поліпшити санітарний та естетичний стан району та покращити екологічну ситуацію.

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчих органів ради			     Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Додаток № 2

до рішення ІІІ сесії районної

у м.Херсоні ради VIІІ скликання

від 24.12.2020р. № 19

К О Ш Т О Р И С       В И Д А Т К І В

на виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Суворовського району на 2021-2025 роки» на 2021 рік

| № п/п | Найменування заходів | Розпорядник | Загальний фонд бюджету району у місті (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ліквідація стихійних звалищ | Виконком районної у м.Херсоні ради | 445000,00 |
| 2. | Механічне викошування зелених зон та ліквідація карантинних бур’янів | Виконком районної у м.Херсоні ради | 200000,00 |
| 3. | Дереводробіння | Виконком районної у м.Херсоні ради | 25000,00 |
|  | Усього: |  | 670000,00 |

Заступник голови ради з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                                                                                     Дмитро КАЛЮЖНИЙ

Додаток № 3

до рішення ІІІ сесії районної

у м.Херсоні ради VIІІ скликання

від 24.12.2020р. № 19

Календарний план кошторису видатків

на виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2021-2025 роки» на 2021 рік

| № п/п | Показники | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За рахунок загального фонду (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ліквідація стихійних звалищ | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 16000,00 | 445000,00 |
| 2. | Механізоване викошування зелених зон та ліквідація карантинних бурʼянів |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 20000,00 |  |  | 200000,00 |
| 3. | Дереводробіння |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  | 25000,00 |
|  | Усього: | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 79000,00 | 79000,00 | 79000,00 | 84000,00 | 64000,00 | 44000,00 | 16000,00 | 670000,00 |

Заступник голови ради з питань

діяльності виконавчих органів ради 	                                                                                                                                                                        Дмитро КАЛЮЖНИЙ