Додаток 2

до розпорядження голови

районної у м. Херсоні ради

від ____________ № ______

З А Х О Д И

щодо запобігання загрозі виникнення паводкових вод (повені), пропуску льодоходу,

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Сили та засоби, що залучаються | Хід контролює |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Профілактичні заходи |
| 1. | Підготувати розпорядження голови районної у місті ради «Про запобігання загрози виникнення паводкових вод (повені),пропуску льодоходу та створення районного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» : - розробити заходи щодо запобігання загрози виникнення паводкових вод (повені),пропуску льодоходу; - скласти перелік спеціальної техніки,необхідної для виконання Заходів; - затвердити склад районного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. | До 20.01.2013 | Сектор ЦЗ у Суворовському районі, відділ з питань життєдіяльності району | Завідувач сектора ЦЗ у Суворовському районі , начальник відділу з питань життєдіяльності району | Начальник цивільного захисту району ,голова комісії з питань ТЕБ та НС району |
| 2. | Вивчити карту затоплення за минулі роки | Лютий | Сектор ЦЗ у Суворовському районі, відділ з питань життєдіяльності району | Особовий склад ЦЗ у Суворовському районі, служб ЦЗ та відділ з питань життєдіяльності району | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 3. | Визначити місця можливого затоплення: 1.с.Степанівка; 2.Північне селище | Лютий | Сектор ЦЗ у Суворовському районі, відділ з питань життєдіяльності району | Особовий склад ЦЗ у Суворовському районі, служб ЦЗ та відділ з питань життєдіяльності району | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 4. | Утворити формування та організувати підготовку до облаштування дамб і обвідних каналів у місцях можливого затоплення с.Степанівки | Лютий | Сільський голова с.Степанівки | Працівники Степанівської сільської ради та підприємств, на території яких можливе підтоплення | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 5. | Організувати прочищення каналів, зливних стоків, дренажних мереж за рахунок коштів резервного фонду Херсонської міської ради | Лютий | Сільський голова с.Степанівки | Управління транспортної , дорожньої інфраструктури і зв’язку департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради та підприємства, на території яких можливе підтоплення, особовий склад формувань ЦЗ Степанівської сільської ради | Комісія з питань ТЕБ та НС району, відділ з питань життєдіяльності району |
| 6. | Вести спостереження за станом дамб, каналів, мостів, доріг на території с.Степанівка | Постійно | Сільський голова с.Степанівки | Працівники Степанівської сільської ради | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 7. | Рекомендувати створити запас палива для осушення будинків | Березень | Сільський голова с.Степанівки, керівники об’єктів господарювання | Керівний склад об’єктів господарювання, ЗАТ „Тавріяінвест” | Комісія з питань ТЕБ та НС району, відділ з питань життєдіяльності району |
| 8. | Розробити та уточнити план евакозаходів | Березень | Голова евакокомісії району | Евакокомісія, служби ЦЗ району, сектор ЦЗ у Суворовському районі | Комісія з питань ТЕБ та НС району, відділ з питань життєдіяльності району |
| 9. | Проводити інформування населення | Постійно | Керівний склад об’єктів господарювання, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі | Керівний склад об’єктів господарювання, відділ організаційно-кадрової роботи, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 10. | Створити автотехнічні рятувальні формування для виконання протипаводкових робіт | Березень | Керівники об’єктів господарювання району, КП „Херсонкомунтранссервіс” | Техніка, особовий склад формувань об’єктів господарювання району | Комісія з питань ТЕБ та НС району, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 11. | Обстежити територію можливого підтоплення житлової забудови району | Березень-квітень | Комісії з питань ТЕБ та НС району та Степанівської сільської ради | Члени комісії, працівники Степанівської сільської ради, відділ з питань життєдіяльності району | Голова районної у м.Херсоні ради |
| 12. | Виявити місця зберігання нафтопродуктів на територіях можливого затоплення | Березень | Керівники об’єктів господарювання району, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі, голова Степанівської сільської ради | Особовий склад, ЗАТ „Тавріяінвест”, працівники Степанівської сільської ради | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 13. | Скласти на об’єктах перелік засобів, необхідних для проведення робіт, зробити ревізію плавзасобів, техніки для відкачки води та іншої необхідної техніки. | Березень | Керівники об’єктів господарювання району, ДП «Херсонський морський торговельний порт», МКВ «ВУВКГ м.Херсона», ПАТ „Херсонський комбінат хлібопродуктів”. | Особовий склад формувань об’єктів господарювання району | Комісія з питань ТЕБ та НС району, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 14. | Визначити медичні установи та місця створення запасів медикаментів для надання допомоги | Березень | Медична служба ЦЗ району | Сили медичної служби ЦЗ району ( КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня») | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 15. | Скласти подвірні списки людей, які підлягають евакуації при затопленні території | Березень | Сільський голова с.Степанівка | Працівники Степанівської сільської ради, голови квартальних комітетів | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворов. р-ні |
| 16. | Обстежити вигрібні ями на території району на предмет їх герметичності | Березень-квітень | Спеціалізована інспекція по контролю за станом благоустрою міста, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі | Спеціалісти спецінспекції міськвиконкому, відділу з питань життєдіяльності району, сектора ЦЗ у Суворовському районі | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворов. р-ні |
| 17. | Обстежити та випробувати на водонепроникнення мережі в місцях можливого затоплення | Квітень-жовтень | Відділ енергетики, водопостачання та водовідведення ХМР | Особовий склад, техніка об’єктів господарювання та власників мереж, сектор ЦЗ у Суворовському районі | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворов. р-ні |
| 18. | Відремонтувати дефектні мережі за рахунок коштів резервного фонду Херсонської міської ради | Квітень-жовтень | Відділ енергетики, водопостачання та водовідведення департаменту житлово –комунального господарства ХМР | Особовий склад, техніка об’єктів господарювання та власників мереж (ХТЕЦ, ХТЕ, МКП «ВУВКГ м.Херсона») | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворов. р-ні |
| II. Заходи при загрозі виникнення паводкових вод (повені), підтоплення |
| 19. | З метою запобігання підтоплення житлових будинків сектора приватної забудови району, організувати спостереження за обставинами, що склалися | Постійно | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі, працівники Степанівської сільської ради | Особовий склад сектора ЦЗ у Суворовському районі, відділ з питань життєдіяльності району, працівники Степанівської сільської ради | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 20. | Провести оповіщення населення про загрозу підтоплення | 2 години | Управління по зв’язках з громадкістю ХМР, евакокомісія району | Служба ЦЗ оповіщення та зв’язку міста | Сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 21. | Провести підготовку до проведення евакозаходів (евакуація людей, матеріальних цінностей, майна) | 16 годин | Евакуаційна комісія району, евакуаційні комісії об’єктів господарювання | Евакокомісія району, сили об’єктів господарювання району | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 22. | Виконати роботи щодо консервації на підприємствах знятого обладнання | 24 години | Керівники об’єктів господарювання району | Сили об’єктів господарювання району | Евакокомісія району |
| 23. | Підготувати автотранспорт для проведення заходів | 24 години | Начальник автотранспортної служби ЦЗ району – КП „Херсонкомунтранссервіс” | Автотранспортна служба ЦЗ району, сили об’єктів господарювання району | Евакокомісія району, завідувач сектора ЦЗ у Суворовському районі |
| 24. | Зробити обваловку будинків, споруд, що можуть потрапити в зону можливого підтоплення | 48 годин | Керівники об’єктів господарювання району | Сили та засоби об’єктів господарювання району | Сектор ЦЗ у Суворовському районі, відділ з питань життєдіяльності району |
| 25. | Провести заходи із запобігання затоплення каналізаційно-насосних станцій та водопровідно-насосних станцій | 24 години | МКП «ВУВКГ м.Херсона», сектор ЦЗ у Суворовському районі, відділ з питань життєдіяльності району | Сили та засоби МКП» ВУВКГ м.Херсона» . | Сектор ЦЗ у Суворовському районі, відділ з питань життєдіяльності району |
| 26. | Організувати охорону території підтоплення | Від початку загрози до моменту спаду води | Служба ЦЗ охорони громадського порядку району (ОГП) – Суворовський РВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області | Сили та засоби об’єктів господарювання району, Суворовський РВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 27. | Організувати постійне інформування населення про обставини, що склалися | Постійно | Сектор ЦЗ у Суворовському районі, відділ організаційно-кадрової роботи | Херсонська обласна державна телерадіокампанія «Скіфія», ВАТ „Укртелеком”. | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| III. Заходи, що вживаються при паводкових водах (повенях), підтопленні |
| 28. | Організувати розвідки щодо виявлення затоплених будинків, споруд, території | 2 години | Сектор ЦЗ у Суворовському районі | Спецтехніка із залученням об’єктів господарювання району, оперативна група комісії з питань ТЕБ та НС району | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 29. | Провести евакуацію населення з місць затоплення за рахунок коштів резервного фонду Херсонської міської ради | 4 години | Евакокомісія району, КП „Херсонкомунтранссервіс”, евакокомісія Степанівської сільської ради та об’єктів господарювання району | КП Херсонкомунтранссервіс”, транспорт організацій, особовий склад служб ЦЗ району | Комісія з питань ТЕБ та НС району, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 30. | Провести вивезення матеріальних цінностей, майна та організувати їх охорону за рахунок коштів резервного фонду Херсонської міської ради | 24 години | Керівники об’єктів господарювання району, евакокомісія району, евакокомісія об’єктів господарювання | КП Херсонкомунтранссервіс”, служби об’єктів господарювання, сили та засоби об’єктів господарювання району | Евакокомісія району, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 31. | Відключити в затоплених зонах мережі електро-, газо-, теплопоостачання | 2 години | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі | Особовий склад відділів, ХМЕМ, ПАТ»Херсонгаз»,ХТЕ, ПАТ»ХТЕЦ» | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 32. | Організувати надання медичної допомоги потерпілим | 2 години | Евакокомісія, медична служба ЦЗ району | Сили медичної служби ЦЗ району ( КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня»), медичні заклади району | Відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| IV. Заходи щодо ліквідації наслідків підтоплення, повені |
| 33. | Провести перевірку стану споруд, будинків, обладнання після підтоплення | 48 годин | Керівники об’єктів господарювання району , ЖКГ району | Сили об’єктів господарювання району | Комісія з питань ТЕБ та НС району, відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі |
| 34. | Провести відкачку води з затоплених будинків, підвалів | 48 годин | Керівники об’єктів господарювання, , відділ з питань життєдіяльності району, сектор ЦЗ у Суворовському районі | Спецтехніка МКП «ВУВКГ м.Херсона», ЖКГ, об’єктів господарювання району (за договорами) | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 35. | Виготовити мапи можливого затоплення місцевості | 24 години | Сектор ЦЗ у Суворовському районі | Особовий склад сектора ЦЗ у Суворовському районі | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 36. | Відновити зруйновані шляхи та мости | від 1 до 10 діб | Управління капітального будівництва та управління транспортної , дорожньої інфраструктури і зв’язку департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради, керівники об’єктів господарювання району | Особовий склад сектора ЦЗ у Суворовському районі, техніка об’єктів господарювання району | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 37. | Відновити мережі енергопостачання та зв’язку | 48 годин | Відділ енергетики, водопостачання та водовідведення департаменту житлово-комунального господарства ХМР, ПАТ „Укртелеком” | Особовий склад, техніка, Херсонські міські електромережі , із залученням суб’єктів господарювання та власників мереж , ПАТ „Укртелеком” | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 38. | Організувати надання населенню матеріальної та фінансової допомоги за рахунок коштів управління соціальної політики Херсонської міської ради | 48 годин | Евакокомісія району, КП „Херсонкомунтранссервіс”, евакокомісія Степанівської сільської ради та об’єктів господарювання району | У міру фінансових можливостей райвиконкому, об’єктів господарювання району, управління соціальної політики Херсонської міської ради | Комісія з питань ТЕБ та НС району |
| 39. | Організувати повернення вивезеного майна потерпілого населення та підприємств за рахунок коштів резервного фонду Херсонської міської ради | По закінченні основних заходів | Евакокомісія, керівники об’єктів господарювання, ЖКГ району | За планом евакокомісії району | Комісія з питань ТКБ та НС району, евакокомісія |

Заступник голови ради з питань діяльності

виконавчих органів ради, голова комісії з питань ТЕБ та НС району                                                                                               О.М.Соловйов

Завідувач сектора цивільного захисту населення

в Суворовському районі м.Херсона                                                                                                                                                      В.Ф.Сафронов