14.08.2012р.                                                                                                    № 126

Про хід виконання районної програми

«Благоустрій, розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури

Суворовського району» на 2012 рік»

Заслухавши інформацію завідувача відділу з питань життєдіяльності району Донцова В.О. щодо виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району» на 2012 рік», виконавчий комітет районної у м.Херсоні ради зазначає, що відповідно до рішення III сесії Херсонської міської ради VI скликання від 28.12.2010 року № 23 «Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті Херсоні рад та їх виконавчих органів», відділом з питань життєдіяльності району проведено відповідну роботу щодо залучення коштів на створені два цільові фонди, використання їх для благоустрою та забезпечення санітарного стану сектора індивідуальної забудови.

Згідно рішення Херсонської міської ради від 28.12.2011 року № 484 «Про міський бюджет на 2012 рік», бюджету Суворовської районної у місті раді на 2012 рік визначені міжбюджетні  трансферти на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, мереж зовнішнього освітлення та ліквідацію стихійних звалищ у загальній сумі 500000 тис.грн.

За рахунок загального фонду з початку року сплачено 18 637,93 грн.         на вивезення 40 стихійних звалищ в обсязі 417,2 куб.м.

Виходячи з викладеного вище, виконавчий комітет районної у м.Херсоні ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію завідувача відділу з питань життєдіяльності району      Донцова В.О. «Про виконання районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району» за 7 місяців 2012 року – взяти до відома.

2. Відділу з питань життєдіяльності району продовжити роботу по виконанню районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району» в         2012 році в частині облаштування доріг сектора індивідуальної забудови, їх освітлення, покосу трави на незакріплених ділянках, ліквідації стихійних звалищ.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Соловйова О.М.

Голова районної

у м. Херсоні ради                                                                       М.Ф.Дурницький

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про виконання районної програми «Благоустрій Суворовського

району» за 7 місяців 2012 року

З метою забезпечення ефективних і комплексних заходів із утримання території району в належному санітарному стані, ліквідації стихійних звалищ, забезпечення зовнішнього освітлення, поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів та  залучення в 2012 році коштів на благоустрій та санітарне очищення території району, рішенням ХVІ сесії районної у м. Херсоні ради VI скликання від 28.12.2011 року № 92 була затверджена районна програма «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сектора індивідуальної забудови Суворовського району» на 2012 рік», створено два цільові фонди: «Благоустрій Суворовського району» та «Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сектора індивідуальної забудови Суворовського району м.Херсона».

За 7 місяців 2012 року райвиконкомом було проведено відповідну роботу з благоустрою та забезпечення санітарного стану в районі.

З 12 березня по 13 травня 2012 року проведено двомісячник з благоустрою та санітарного очищення території району, в якому активну участь узяли працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, мешканці об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла та сектора індивідуальної забудови району.

За період двомісячника проведено санітарне очищення прилеглих та закріплених територій (узяло участь 9642 осіб, упорядковано                 704,425 тис.кв.м території, ліквідовано 148,2 куб.м сміття, побілено 8533 шт. дерев та 16341 м бордюрів, висаджено 385 дерев, 569 кущів та розбито      3890 кв.м квітників).

Організовано учнів ЗНЗ № 24, 33, 41, 44, 45, Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу, вищого професійного училища № 2, працівників організацій на упорядкування території парків «Ювілейний», «Пам’яті», ім.Ленінського комсомолу.

Щочетверга працівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності, мешканцями об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, відомчого житла та приватних домоволодінь проводилися «чисті четверги» з благоустрою та санітарного очищення прилеглих територій, наводився лад і порядок біля своїх будинків.

Згідно розпорядження від 14.03.2011 № 21-р «Про закріплення відповідальних працівників виконавчих органів районної у м.Херсоні ради за вулицями району для контролю за санітарним станом», спеціалісти виконкому районної у м.Херсоні ради щовівторка та щочетверга, спільно з працівниками правоохоронних органів, проводили рейди по закріпленим вулицям району з метою перевірки санітарного стану. За звітній період надано 1640 попереджень та складено 10 протоколів згідно ст.152 Адміністративного кодексу України.

Під час проведення рейдів спеціалістами райвиконкому зверталася увага на наявність кришок люків, узагальнювалася та надавалася інформація відповідним службам міськвиконкому для вжиття заходів; при виявленні розриття дорожнього покриття, перевірялась наявність дозволів на їх проведення у домовласників. При відсутності дозвільних документів інформація надавалась інспекції по контролю за станом благоустрою міської ради для вжиття заходів реагування.

У зв’язку з наближенням 67-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 09.05.2011 та з метою вшанування пам’яті загиблих, направлено телефонограми керівникам підприємств, організацій, директорам шкіл щодо забезпечення впорядкування пам’ятників, братських могил, військових поховань та пам’ятних знаків, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни.

Направлено 79 листів керівникам підприємств, організацій усіх форм власності, житлово-експлуатаційних контор щодо неведення санітарного стану на прилеглих, внутрішньодворових територіях.

На території сектора індивідуальної забудови, незважаючи на роботу, що проводиться з мешканцями, постійно виникають стихійні звалища. За рахунок загального фонду сплачено 18 637,93 грн. на вивезення стихійних звалищ у обсязі 417,2 куб.м.

Робота з благоустрою, наведенню санітарного порядку в районі продовжується та знаходиться на постійному контролі працівників сектора житлово-комунального господарства та благоустрою відділу з питань життєдіяльності району.

Заступник голови ради

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                         О.М.Соловйов

Додаток №1

до рішення виконкому

районної у м.Херсоні ради № 126

від 14.08.2012 р.

Внесенні зміни до районної програми «Благоустрій, розвиток

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Суворовського району на 2012 рік»

- абзац 4 розділу 1 «Загальні положення» викласти в такій редакції: «Програма благоустрою розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території району в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, озеленення, забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів, збереження об’єктів загального користування, ліквідації стихійних звалищ»;

- розділ 2 «Мета Програми» викласти в такій редакції:

2. Мета Програми

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані території сектора індивідуальної забудови району: капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (знесення зелених насаджень), ліквідація стихійних сміттєзвалищ, скошування зелених зон, раціональне використання та охорона об’єктів зовнішнього благоустрою, (капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у секторі індивідуальної забудови, участь у відновленні вуличного освітлення), створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- розділ 5 «Основні напрямки реалізації Програми» викласти в такій редакції:

5. Основні напрямки реалізації Програми

- «утримання території сектора індивідуальної забудови району в належному санітарному стані;

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення у секторі індивідуальної забудови;

- капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у секторі індивідуальної забудови;

- капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (знесення зелених насаджень);

- скошування зелених зон;

- ліквідація стихійних звалищ;

- розділ 7 «Очікувальні результати» викласти в такій редакції:

7. Очікувальні результати

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

- поліпшення санітарного та естетичного стану сектора індивідуальної забудови району;

-освітлення території району, капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів,  відповідно до потреб громади;

- забезпечення ефективного та системного контролю за використанням інвестицій, в т.ч. з цільових фондів;

- відновлення зеленого господарства району.

Заступник голови ради

з питань діяльності

виконавчих органів ради      					О.М.Соловйов

Додаток  2

до рішення XVII сесії шостого скликання

районної у м.Херсоні ради

від 14.08.2012 року  № 126

К О Ш Т О Р И С       В И Д А Т К І В

на проведення районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Суворовського району на 2012 рік

| № п/п | Найменування заходів | Розпорядник | Загальний фонд бюджету району у місті (грн.) | Спеціальний фонд бюджету району у місті |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разом (грн.) | бюджет розвитку (грн.) | За рахунок цільового фонду "Благоустрій Суворовського району" (грн.) | За рахунок цільового фонду "Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сектора індивідуальної забудови Суворовського району м.Херсона" (грн.) |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | Виконком районної у м.Херсоні ради |  | 290000,00 | 290000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | Виконком районної у м.Херсоні ради |  | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |
| 3. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | Виконком районної у м.Херсоні ради | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | Виконком районної у м.Херсоні ради |  | 15000,00 |  |  | 15000,00 |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (знесення зелених насаджень) | Виконком районної у м.Херсоні ради |  | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |  |
| 6. | Скошування зелених зон | Виконком районної у м.Херсоні ради |  | 8000,00 |  | 8000,00 |  |  |  |
| 7. | Ліквідація стихійних звалищ | Виконком районної у м.Херсоні ради | 60000,00 | 29000,00 |  | 29000,00 |  |  |  |
|  | Усього: |  | 210000,00 | 352000,00 | 290000,00 | 42000,00 | 20000,00 |  |  |

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради								О.М.Соловйов

Додаток  3

до рішення XVII сесії шостого скликання

районної у м.Херсоні ради

від 14.08.2012 року  № 126

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДО КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ

на проведення районної програми «Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району» на 2012 рік

| № п/п | Показники | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За рахунок загального фонду (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ліквідація стихійних звалищ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 |
| 2. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів |  |  |  |  |  |  | 73000 |  | 77000 |  |  |  | 150000 |
|  | Усього: | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 78000 | 5000 | 82000 | 5000 | 5000 | 5000 | 210000 |
| За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  |  | 90000 | 56000 | 34000 |  |  |  |  | 36666 | 36668 | 36666 | 290000 |
|  | Усього: |  |  | 90000 | 56000 | 34000 |  |  |  |  | 36666 | 36668 | 36666 | 290000 |
| За рахунок цільового фонду «Благоустрій Суворовського району» (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт об’єктів зовнішнього благоустрою (знесення зелених насаджень); |  |  |  |  | 2000 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| 5. | Скошування зелених зон |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 6000 |  |  |  | 8000 |
| 6. | Ліквідація стихійних звалищ |  |  | 3000 | 4000 | 10000 |  |  |  | 3000 | 5000 | 2000 | 2000 | 29000 |
|  | Усього: |  |  | 3000 | 4000 | 12000 | 1000 | 3000 | 1000 | 9000 | 5000 | 2000 | 2000 | 42000 |
| За рахунок цільового фонду «Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сектора індивідуальної забудови Суворовського району м.Херсона» (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 8. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |
|  | Усього: |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 20000 |
| Усього з фонду районного бюджету та цільових фондів 562000 грн.00 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради										О.М.Соловйов