№ 77

Про заходи щодо контролю за підготовкою

відомчого житла, житлових будинків сектора

індивідуальної забудови, житлово-будівельних

кооперативів та об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків, що розташовані

на території району, до роботи в

осінньо-зимовий період 2014-2015 років

З метою проведення своєчасної та якісної підготовки відомчого житла, житлових будинків сектора  індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015років, відповідно до Цивільного Кодексу України,   Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378   та керуючись ст.73 та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий	 комітет районної у м.Херсоні ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити «Заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років», згідно з додатком № 1.

2. Завідувачу відділу з питань життєдіяльності району:

2.1. Організувати контроль за підготовкою до осінньо-зимового періоду відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови,  житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення їх належного утримання та експлуатації, своєчасного укладання договорів щодо послуг тепло, водо, газопостачальних організацій.

2.2. Довести дане рішення до відома керівників підприємств, установ та організацій, що мають відомче житло, голів правлінь житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, голів квартальних комітетів району до 1 червня 2014 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету районної у м.Херсоні ради від 18.05.2013 № 82 «Про заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Соловйова О.М.

Голова районної

у м.Херсоні ради                                                                       М.Ф.Дурницький

З А Х О Д И

щодо контролю за підготовкою відомчого житла,

житлових будинків сектора індивідуальної забудови,

житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ),  що розташовані на території району, до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

1. Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, голів правлінь ЖБК та ОСББ, розташованих на території району, відповідно до Цивільного Кодексу України,   Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378  розробити та затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Відповідальні: керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають відомче житло, голови правлінь ЖБК, ОСББ.

У термін до 01.06 .2014

2. Провести нараду з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, головами квартальних комітетів, головами правлінь ЖБК та ОСББ  за участю представників теплопостачальних організацій, служби МЧС, газового господарства з питань підготовки житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Відповідальний: Соловйов О.М. – заступник

голови ради з питань діяльності виконавчих

органів ради

У термін до 01.06.2014

3. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо економного витрачання води та енергоспоживання, своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги, природний газ, тепло, водопостачання та електроенергію.

Відповідальні: керівники підприємств, установ

та організацій усіх форм власності, що мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ, голови квартальних комітетів, спеціалісти сектора з питань  житлового господарства та сектора з питань  благоустрою та індивідуальної забудови відділу з питань життєдіяльності району

Постійно

4. Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, голів  правлінь ЖБК та ОСББ  здати за актами теплопостачальним організаціям внутрішньо-будинкові системи центрального опалення та отримати паспорта готовності  до початку опалювального сезону.

Відповідальні: керівники підприємств, установ

та організацій усіх форм власності, що мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ.

У термін до 15.09.2014

5. Проводити систематичний дієвий контроль за здійсненням на місцях заходів щодо забезпечення стабільної роботи району в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, координацію діяльності з даних питань підприємств, установ та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

Відповідальний: Донцов В.О. - завідувач відділу з питань життєдіяльності району

Постійно

6.Зобов′язати керівників підприємств, що мають на балансі котельні та забезпечують теплом житлові будинки:

- забезпечити підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період ;

Відповідальні: керівники підприємств, установ

та організацій усіх форм власності, що мають

на балансі котельні

У термін до 15.09.2014

7.Зобов′язати  керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що мають на балансі житлові будинки, головам правлінь ЖБК та ОСББ забезпечити наявність необхідної кількості піщано-соляної суміші та інвентарю для боротьби з ожеледицею.

Відповідальні: керівники підприємств, установ

та організацій усіх форм власності, що мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь ЖБК, ОСББ.

У термін до 15.09.2014

8. Організувати очищення мешканцями багатоквартирних будинків та будинків сектора приватної забудови від снігу та ожеледі тротуарів, прилеглих до домоволодінь територій.

Відповідальні: голови правлінь ЖБК, ОСББ, голови квартальних комітетів та керівники відомчого житла

У разі необхідності

9.Забезпечити проведення ряд протипожежних заходів по очищенню балконів, підвалів, горищ  багатоквартирних житлових будинків та пічного опалення в будинках індивідуальної забудови.

Відповідальні: керівники підприємств, установ

та організацій усіх форм власності, що мають

на балансі житлові будинки, голови правлінь ЖБК,

ОСББ,  квартальних комітетів

У термін до 15.09.2014

10. Спеціалістам відділу з питань життєдіяльності району приймати участь у   контролі:

- за здійсненням  капітального ремонту житлових будинків, у яких створено ОСББ, ліфтів за умови фінансування міською радою відповідно до затвердженого  титульного списку;

- за переходом на альтернативні види опалення квартир мешканцями центральної частини міста (ОСББ «Суворова,1а; ОСББ «21 Січня,18»)

- при виконанні заходів щодо ліквідації підтоплення житлових будинків II Північного мікрорайону в межах вулиць Бучми-Ракетна-Кольцова-13 Північна;

- при реалізації проекту закільцювання газової системи низького тиску в межах вулиць Бучми-Жуковського, Кольцова-Блюхера (квартали № 12,13,14,15) у зв’язку з низьким тиском у газових мережах;

- щодо відновлення цілодобового водопостачання – внутрішньо-будинкові мережі водопостачання та водовідведення замерзають через подачу води МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»  згідно графіка (частково на II та  III Таврійському мікрорайоні ) ;

- для усунення аварійних ситуацій направити рекомендаційні  листи головам правлінь  житлових будинків, щодо проведення ремонтних робіт транзитних теплових мереж, що знаходяться у підвалах житлових  будинках за адресами: вул.Блюхера,48,50; вул.Безродного, 33, корп.1,2; 35, корп.1,2.

- для покращення теплоносія житлових будинків за адресами: вул.49 ХГД,2, корп.4,7( ОСББ «Перспектива»),  49ХГД,4, корп.1 ( ОСББ «Старт»), 49ХГД,4, корп.2 (ОСББ «Херсонес»), 49 ХГД,2-а,  які отримують теплоносій від ЦТП-70, направити листа будівельній компанії «Південенерго» щодо  виконання    заміни теплової мережі ( збільшення діаметру теплотраси від ЦТП- 70 до КУТ 20 з 133 до 159мм) згідно існуючим проектом ;

- за відновленням  теплової ізоляції, як у будинках так і на мережах теплопостачальних підприємств ( вул.Покришева,14, вул.Бериславське шосе);

- для усунення аварійних ситуацій направити листи до відділу енергетики і водопостачання міської ради щодо передачі безгосподарних мереж теплопостачання у комунальну власність.

Відповідальний:  Донцов В.О. - завідувач відділу з питань життєдіяльності району

Постійно

11. Надати адресну грошову допомогу пільговим категоріям громадян, у разі їх звернення, на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Відповідальна: Безкоровайна А.П. – начальник управління праці та соціального захисту населення

У термін до 2 вересня 2014 року

Заступник голови ради

з питань діяльності

виконавчих органів ради						О.М.Соловйов