№ 141

Про хід виконання  заходів щодо контролю

за підготовкою відомчого житла,

житлових будинків сектора

індивідуальної забудови,

житлово-будівельних кооперативів

та об’єднань співвласників багатоквартирних

будинків, що розташовані на території району,

до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

Заслухавши інформацію заступника завідувача відділу з питань життєдіяльності району завідувача сектора з питань житлового господарства  Ткаченко Л.В. про хід виконання рішення виконкому від 16.05.2014 року      № 77 „Про заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до роботи  в осінньо-зимовий період 2014-2015 років ” , виконавчий комітет районної у м.Херсоні ради зазначає, що за період з травня по жовтень 2014 року проведено певну роботу з цього питання.

29 квітня, 04 липня, 11 вересня  2014 року працівниками райвиконкому  було проведено наради;  24 червня, 04, 15, 23, 30 липня, 06, 30 серпня проведено  засідання  районної комісії   спільно з представниками теплопостачальних підприємств, служби МЧС, газового господарства  та  головами правлінь ОСББ, ЖБК, керівниками  відомчих будинків  та головами  квартальних комітетів  з питання  підготовки будинків до опалювального періоду 2014-2015 років та своєчасного отримання атів готовності внутрішньо-будинкових систем опалення.

Проводилася роз’яснювальна робота зі споживачами стосовно  енергозбереження ( утеплення фасадів, вікон, підвалів, горищ), економного витрачання води та енергоспоживання, використання альтернативних видів опалення (вул.49ХГД,2а) очищення підвалів, балконів, горищ багатоквартирних житлових будинків та пічного опалення в будинках індивідуальної забудови, своєчасної  оплати за житлово-комунальні послуги,  недопущення порушень правил експлуатації газових мереж та приладів, що можуть привести до нещасних випадків.

Із 244 будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житла, мають власні котельні – 13, автономне опалення – 30, централізоване теплопостачання – 187.

Станом на 17.09.2014 року  підготовлено до опалювального періоду 2014-2015 років  житлові будинки за актами готовності  внутрішньо-будинкових систем опалення 152 ( 81,3%).

Придбано та заготовлено 82 тони протиожеледних матеріалів.

Разом з тим залишаються не вирішеними  питання:

- капітального ремонту житлових будинків, ліфтів,  внутрішньо-будинкових мереж,

- реконструкцій та ізоляції теплотрас;

- передачі на баланс безгосподарних мереж тепло, електро та   водопостачання,

- заміни теплової мережі ( збільшення діаметру теплотраси від        ЦТП-70 до Т КУТ 20) згідно існуючого проекту.

Не вживаються заходи щодо ліквідації підтоплення житлових будинків Північного мікрорайону в межах вулиць Бучми-Ракетна-Кольцова-Блюхера індивідуального сектору забудови, не вирішуються питання реалізації проекту закільцювання газової мережі низького тиску в межах вулиць Бучми- Жуковського, Кольцова – Блюхера у зв’язку з низьким тиском газу в газових мережах сектора індивідуальної забудови.

Виходячи з викладеного вище,  виконком районної у м.Херсоні ради

В И Р І Ш И В :

# 1. Інформацію заступника завідувача відділу з питань життєдіяльності району завідувача сектора з питань житлового господарства  Ткаченко Л.В.  „Про заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до роботи  в осінньо-зимовий період 2014-2015 років ” – узяти до відома.

2. Відділу з питань життєдіяльності району (Донцов В.О.):

2.1. Продовжити спільну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що мають відомче житло, головами правлінь ЖБК, ОСББ по виконанню затверджених заходів щодо підготовки підвідомчих будинків до функціонування в осінньо-зимовий період.

# 2.2. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями району стосовно:

# - оплати за житлово-комунальні послуги;

# - недопущення порушень правил експлуатації газових мереж та приладів, що можуть призвести до нещасних випадків;

- посилення протипожежного захисту приміщень житлових будинків ЖБК, ОСББ та відомчого житла;

-енергозбереження, економного витрачання води та енергоспоживання, використання альтернативних видів опалення.

2.3. Постійно організовувати мешканців ОСББ, ЖБК,  відомчого житла та сектора індивідуальної забудови на очищення тротуарів, проїжджої частини вулиць від снігу, ожеледиці та посипці піском з метою попередження травматизму.

2.4. Висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки відомчого житла, будинків ОСББ та ЖБК до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, використання бюджетних коштів на капітальний ремонт будинків ОСББ.

# 2.5. Продовжити роботу по виконанню  рішення виконавчого комітету районної в м. Херсоні ради від 16.05.2014 № 77 „Про заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до роботи  в осінньо-зимовий період 2014-2015 років ”.

# 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради  Соловйова О.М.

Голова районної

у м.Херсоні ради								М.Ф. Дурницький