Про хід виконання заходів щодо контролю

за підготовкою відомчого житла,

житлових будинків сектора

індивідуальної забудови, житлово-будівельних

кооперативів та об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків, що розташовані

на території району, до функціонування

в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

# Заслухавши інформацію завідувача сектора з питань житлового господарства відділу з питань життєдіяльності району Ткаченко Л.В. про хід виконання рішення виконкому від 18.05.13 № 82 „Про заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років”, виконавчий комітет районної у м.Херсоні ради зазначає, що за період з травня по жовтень 2013 року проведено певну роботу з цього питання.

Працівниками райвиконкому 17.05.13; 03.07.13; 02.08.13, проведено наради за участю теплопостачальних підприємств з головами правлінь ОСББ, ЖБК, відомчих будинків та голів квартальних комітетів щодо своєчасної підготовки будинків до опалювального періоду 2013-2014 років, роз’яснювальної роботи зі споживачами стосовно оплати за житлово-комунальні послуги, недопущення порушень правил експлуатації газових мереж та приладів, що можуть привести до нещасних випадків.

20.05.2013 року було погоджено графіки здачі помісячно внутрішньо-будинкових систем ОСББ, ЖБК, відомчого житлового фонду з теплопостачальними організаціями (ПАТ «Херсонська ТЕЦ»; МКП «Херсонтеплоенерго»; ПП. «Теплогенерації»).

Керівникам ОСББ, ЖБК, відомчого житлового фонду:

- надіслано рішення виконкому районної у місті ради від 16.07.2013     № 202;

- направлено листи 01 червня та  31 липня з проханням активізувати роботи з ремонту внутрішньобудинкових мереж опалення та закінчити їх до 15.09.2013 року;

- попереджені щодо персональної відповідальності згідно чинного законодавства за зрив графіків здачі внутрішньобудинкових мереж опалення теплопостачальним підприємствам.

Працівники райвиконкому щонеділі надають звіт про комплексну підготовку житлового фонду ОСББ, ЖБК та відомчого житла до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014року .

7, 13, 14, 20, 21, 29, 30 серпня та 3, 5, 6 вересня  проведено виїзну зустріч голови районної у м.Херсоні ради з мешканцями житлових будинків ОСББ, ЖБК з питання підготовки до  опалювального  період 2013-2014 років та своєчасного отримання атів готовності внутрішньо-будинкових систем опалення.

Із 229 будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житла, мають власні котельні – 10, автономне опалення – 28, централізоване теплопостачання – 179.

Станом на 15.09.2013 року з 179 житлових будинків здано 124 (69,2 %).

На 4 житлових будинках, що входять до титульного списку на капітальний ремонт, роботи не розпочато.

У районі 6120 житлових будинків сектора індивідуальної забудови.

За 9 місяців поточного року в райвиконкомі відділом праці та соціального захисту населення, пільгових категорій громадян надано адресну грошову допомогу 23 особам :

на придбання твердого палива 23 особам на суму 14379 грн.;

на придбання скрапленого газу 14 особам на суму  1022 грн.

Під постійним контролем відділу з питань життєдіяльності району знаходиться:

- проведення будівельних робіт по установленню автономного – джерела опалення для ЗОШ № 24;

- капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Ракетній (від вул. Гридасова у напрямку полігона ТПВ);

- будівництво теплотраси від ТК-816 до ТК-817, від ТК-818 до Тк-818а на вул. Блюхера.

Разом з тим, у 20 будинках ще не повірено лічильники, манометри тому не підписано акти здачі внутрішньо-будинкових систем будинків. При будівництві  житлового будинку на  вул. 49 ХГД, 2а  прокладено трубопровід діаметром, що не відповідає ДБН. На 15 будинках ОСББ, ЖБК та відомчого житла ще проводиться капітальний ремонт (заміна стояків опалення ).

Проблемні питання капітального ремонту житлових будинків, внутрішньобудинкових мереж, реконструкцій та ізоляції теплотрас залишаються. Їх вирішення у першу чергу залежить від наявності коштів у бюджеті міста.

Виходячи з викладеного вище,  виконком районної у м.Херсоні ради

В И Р І Ш И В :

# 1. Інформацію завідувача сектора з питань житлового господарства відділу з питань життєдіяльності району Ткаченко Л.В. «Про хід виконання рішення виконкому від 18.05.13 № 82 „Про заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років” – узяти до відома.

2. Відділу з питань життєдіяльності району (Донцов В.О.):

2.1. Продовжити спільну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що мають відомче житло, головами правлінь ЖБК, ОСББ по виконанню затверджених заходів щодо підготовки підвідомчих будинків до функціонування в осінньо-зимовий період.

# 2.2. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями району стосовно:

# - оплати за житлово-комунальних послуг;

# - недопущення порушень правил експлуатації газових мереж та приладів, що можуть призвести до нещасних випадків;

- посилення протипожежного захисту приміщень житлових будинків ЖБК, ОСББ та відомчого житла.

2.3. Постійно організовувати мешканців ОСББ, ЖБК,  відомчого житла та сектора індивідуальної забудови на очищення тротуарів, проїжджої частини вулиць від снігу, ожеледиці та посипці піском з метою попередження травматизму.

2.4. Направити лист до міськвиконкому щодо переліку безхазяйних мереж тепло, електро, водопостачання для подальшого вирішення питання щодо передачі їх у комунальну власність.

2.5. Висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки відомчого житла, будинків ОСББ та ЖБК до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014років, використання бюджетних коштів на ремонт будинків ОСББ.

# 2.5 Продовжити роботу по виконанню  рішення виконавчого комітету районної в м. Херсоні ради від 18.05.13 № 82 „Про заходи щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території району, до функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років”.

# 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради  Соловйова О.М.

Голова районної

у м.Херсоні ради								М.Ф. Дурницький