ПРОТОКОЛ

Обговорення регуляторного акту

23.09.2013

Суворовський райвиконком

Зал засідань     15.00

Порядок денний

Громадське обговорення проекту рішення виконкому “Про хід виконання заходів щодо контролю за підготовкою відомчого житла, житлових будинків сектора індивідуальної забудови, житлово-будівельних кооперативів та об´єднань співвласників багатоквартирних будинків, що розташовані на території Суворовського району до функціонування в осінньо-зимовий  період 2013-2014 років»

Присутні 33 особи

Слухали: Дурницького М.Ф. – голову Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Згідно Наказу міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» (в частині отримання на житлові будинки паспортів готовності до роботи в опалювальний період 2013-2014 року) проведена нарада  з головами правлінь ОСББ,ЖБК та відомчого житла на якому їм були надані  роз´яснення щодо отримання паспортів готовності будинків.

На цей час активно проводиться  здача внутрішньо-будинкових систем центрального опалення житлових будинків теплопостачальним організаціям за актами готовності згідно затверджених графіків до 15 вересня. Також проходить отримання паспортів готовності на житлові будинки до опалювального періоду 2013-2014 років. На сьогоднішній день отримано 100%  паспортів.

Відповідно до факсограми Мін. регіонів розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства станом підготовки на 15.09.2013 року необхідно отримати 90 % актів готовності внутрішньо-будинкових систем центрального опалення будинків.

По нашому району усього з центральним опаленням 179 будинків, фактично на 23.09.13 - отримано 113 актів, що складає 63.1%.

З питання підготовки житлових будинків Суворовського району до осінньо-зимового періоду 2013 2014 років постійно проводиться збирання  інформації по житловим будинкам ОСББ, ЖБК, відомчого житла та сектора індивідуальної забудови згідно розроблених графіків.  Інформація обробляється  та направляються звіти на доручення № 8-5199-4/19а від 06.06.2013 року.

Ведеться моніторинг підключення споживачів ПАТ «Херсонської ТЕЦ» та ХТКЕ до опалення в осінній період та проведення ремонтних робіт тепломережі.

Соловйов О.М. – заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

Підводячи  підсумки треба зазначити, що хід підготовки до осінньо-зимового періоду по Суворовському району проходить успішно, згідно графіків. Тому з впевненістю можемо говорити про своєчасне підключення будинків Суворовського району до опалення,  тобто збереженню необхідного рівня якості послуг населенню,  що і належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Секретар 				               	             	 Ткаченко Л.В.